CUESTIONARIO NUBE REGIONAL

Línea estratégica 4. Conclusiones y hoja de ruta. 10:40-11:00

- Conclusiones de la actividad.

  - Servicios definidos para la nube:

    - IaaS,

    - PaaS

    - Mesa de ayuda

  - Capacidades mínimas para ofrecer:

- Infraestructura de la UNAM con 16 instancias virtuales

  - Convenios específicos de colaboración

- Colaboración ofreciendo infraestructura

- Siendo usuarios de la nube

- Establecer el plan de ruta con grandes hitos para el desarrollo del proyecto a corto, mediano y largo plazo.

| Hitos | 2022 | Trimestres 2023 |  |  |  | Trimestres 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4° | 1er | 2° | 3er | 4° | 1er | 2° | 3er | 4° |
| Reunión personal técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Convenio específico con UNAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Establecimiento de track de capacitación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de lineamientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de materiales de capacitación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Establecimiento de la mesa de ayuda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infraestructura piloto operando |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Añadir 5 macrouniversidades con infraestructura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Añadir 10 macrouniversidades usuarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |